Autoritatea contractatnta	                                                                        APROB

Primaria  Comunei Racasdia                                                                                                                                     Conducatorul autoritatii contractnte Caras- Severin	                                                              Primar:  LECHICI ILIE MIRCO

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2018, CONFORM ORDINULUI 281/22.06.2016

Pentru proiectul “Alimentare cu apa localitatea Vraniut, comuna Racasdia  “   derulat prin MDRAPFE, PNDL II

Partea A - PROPUNERE

| Nr. Crt. | Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului -cadru | Cod CPV | Valoarea estima- ta a contractului de achizitie publica/ acordului- cadru | Sursa de finantare | Procedura stabilita/ instrumente specifice pt derularea procesului de achizitie | Data (luna ) estimata pt. iinitierea procedurii | Data (luna) estimata pt. atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire | Persoana responsabila cu aplicarea procdurii de atribuire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei, inclusiv TVA |  |  |  |  | Online/offline |  |
|  | Servicii de consultanta - management | 71332000-4 | 13.700- lei | Buget local | Achizitie directa | Ian 2018 | Apr 2018 | offline | Nica Iosif |
|  | Servicii de consultanta -achizitii | 79418000-7 | 17.800 lei | Buget local | Achizitie directa | Feb 2018 | Mai 2018 | offline | Nica Iosif |
|  | Servicii de proiectare si inginerie -Proiect tehnic | 71322000-1 | 26.500-lei | Buget proiect | Achizitie directa | Feb 2018 | Iun 2018 | offline | Nica Iosif |
|  | Servicii de intocmire documentatii suport | 71322000-1 | 35.600-lei | Buget local | Achizitie directa | Iun 2018 | Aug 2018 | offline | Nica Iosif |
|  | Servicii de intocmire studii de teren | 71322000-1 | 22.600 | Buget local | Achizitie directa | Mart 2018 | Mai 2018 | offline | Nica Iosif |
|  | Servicii de asistenta tehnica proiectant | 71356200-0 | 11.000-lei | Buget local | Achizitie directa | Iul 2018 | Dec 2018 | offline | Nica Iosif |
|  | Servicii de asistenta tehnica diriginte santier | 71520000-0 | 11.000-lei | Buget local | Achizitie directa | Iul 2018 | Dec 2018 | offline | Nica Iosif |
|  | Servicii de asistenta tehnica Verificator proiect | 71520000-9 | 3.600-lei | Buget local | Achizitie directa | Mai 2018 | Iul 2018 | offline | Nica Iosif |
|  | Lucrari de constructii si instalatii proiect “Alimentare cu apa localitatea Vraniut, comuna Racasdia “ | 45233000-9 | 1.450.000-lei | Buget proiect | Cerere de oferta/SEAP | Iul 2018 | Dec 2018 | offline | Nica Iosif |

Avizat	  Intocmit

Compartiment finaciar- contabil	               Responsabil cu achizitiile publice

Ciurea Dan                                                                                                                                                         Nica Iosif